## **重庆西南铝医院**

## **住院部大楼检测鉴定邀标公告**

****项目名称：**住院部大楼检测鉴定**

****项目联系方式：****

项目联系人：郭先生

项目联系电话：023-65808707 13452169669

****招标单位联系方式：****

招标单位：重庆西南铝医院

地址：重庆市九龙坡区西彭镇西华路15号

联系方式：023-65808299

纳税人识别号:125000007562427558

开户行：中国工商银行重庆西彭支行

账号：3100082209024901630

一、项目名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍

（一）本项目名称为住院部大楼检测鉴定，主要包括以下内容：

1.住院部大楼结构及抗震检测鉴定；

2.住院部大楼基本情况：

（1）包括砖混结构主体7层，屋顶电梯间1层，共8层；

（2）无电子版图纸，纸质版图纸存放在指定档案馆；装修时有过结构改造；

（3）设计于1987年，1990年投用。

3.鉴定工作要求

（1）鉴定造成的创面，需要按原样风格恢复；

（2）现场清洁，清运处理建筑垃圾；

（3）鉴定成果：

本栋楼CAD版平面布局图（电子版及3套纸质版）；

本栋楼CAD版结构图（电子版及3套纸质版）；

鉴定报告（电子版及4套纸质版）；

计算书（电子版及4套纸质版）。

（4）要求签订合同后15日（日历天）内完成并提交成果。

**（5）本楼栋现处于使用中，鉴定及恢复工作时间段须满足临床工作要求。**

（二）本项目限价10万元，由重庆西南铝医院提供资金。

二、投标人的资格要求

投标人须满足下列要求：

1.独立法人，资信良好，无不良行为记录；

2.具备房屋结构检测鉴定资质；

3.未发生过结构检测鉴定的质量事故。

三、招标文件的发售时间及地点

2023年10月7日起免费向重庆西南铝医院总务科索取电子版资料。

****四、投标截止时间：2023年10月11日 12:00时。****

****五****、****开标时间：2023年10月11日 下午14:30时。****

****六、开标地点：****重庆西南铝医院门诊部五楼会议室。

****七、其它补充事宜****

（一）本次招标采用公开邀标方式，一次性报价；综合得分最高者中标。

（二）投标保证金3000元，须于2023年10月10日18:00时以前打入医院账户；未中标单位，开标后10日内无息退回投标单位；

（三）投标方可通过快递投送标书，现场可以不来人参加。

（四）接受投标时间：**2023年10月8-11日**12:00时。

（五）接受投标地点：重庆西南铝医院总务科。

附件：1.招标须知

2.投标函

3.报价单

重庆西南铝医院

 2023年10月7日

附件1

招标须知

一、投标人须知

（一）投标人资质要求

投标人须满足下列要求：

1.独立法人，资信良好，无不良行为记录；

2.具备房屋结构检测鉴定资质；

3.未发生过结构检测鉴定的质量事故。

（二）**投标文件须全部盖章，并包括以下内容**：

1.投标函；

2.单位营业执照副本，检测鉴定资质证书；

3.银行开户资料；

4.法定代表人身份证明；

5.投标人身份证复印件；

6.授权委托书（非法定代表人投标的）；

7.业绩证明材料；

8.**本项目鉴定团队成员资料（项目经理、带队技术人员的姓名、资质证书、职称证书，上述人员不得随意变更，确有其它变更理由的须得到院方许可）**；

9.未发生过结构检测鉴定的质量事故的声明。

（三）提供投标文件的方式、地点和起止日期

（1）书面提交：每个文件都盖章后装入大牛皮纸信封，密封后加盖公章，信封上留下联系人姓名及联系电话。

**（2）10月11日12:00时前向总务科提交标书。**

二、招标项目的基本情况

（一）本项目名称为住院部大楼检测鉴定，主要包括以下内容：

1.住院部大楼结构及抗震检测鉴定；

2.住院部大楼基本情况：

（1）包括砖混结构主体7层，屋顶电梯间1层，共8层；

（2）无电子版图纸，纸质版图纸存放在指定档案馆；装修时有过结构改造；

（3）设计于1987年，1990年投用。

3.鉴定工作要求

（1）鉴定造成的创面，需要按原样风格恢复；

（2）现场清洁，清运处理建筑垃圾；

（3）鉴定成果：

本栋楼CAD版平面布局图（电子版及3套纸质版）；

本栋楼CAD版结构图（电子版及3套纸质版）；

鉴定报告（电子版及4套纸质版）；

计算书（电子版及4套纸质版）。

（4）要求签订合同后15日（日历天）内完成并提交成果。

**（5）本楼栋现处于使用中，鉴定及恢复工作时间段须满足临床工作要求。**

（二）本项目限价10万元，由重庆西南铝医院提供资金。

三、项目实施地点：重庆西南铝医院。

四、项目实施时间： 2023年10月18日前。

六、评标的方法标准

**综合得分最高者中标。**

七、日程安排

**（一）开标**

**时间：2023年10月11日14:30。**

**地点：**重庆西南铝医院门诊五楼会议室。

（二）签订合同

**10月17日前**。

八、特别提示

（一）投标人须了解现场，并就未明确内容向项目联系人咨询。提交表书视为已查看现场并知晓相关内容与要求。

（二）投标人承担编制和递交投标文件所涉及的一切费用，以及考察现场所发生的费用。

**（三）提供正式成果，并在提供正式发票后10个工作日内一次性支付合同费用。**

**（四）缴纳投标保证金而不参与投标的视为违约，投标保证金不予退还；**

**（五）本邀标公告由医院负责解释。**

**附件2**

**投标函**

重庆西南铝医院:

在审阅了所有招标文件并现场查看确认后，我方决定按贵院的规定参与住院部大楼检测鉴定投标，保证所提供的全部报价和其它证明文件的真实性、合法性，并愿承担因上述报价和其它证明文件的瑕疵所蒙受的全部经济损失。

本项目投标价格为 元（人民币）。

如果中标，我方将按照招标要求按时规定的任务和工作。

我方同意本投标函在招标公告规定的开标日期起30日内有效，并对我方具有约束力。

我方承诺不会为达成此项目同招标人进行任何不正当联系，不会在竞争性投标过程中有任何违法违规行为。

在正式合同签字前，本投标函及贵方的中标通知书将构成约束方的合同。

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日

附件3

 住院部大楼检测鉴定项目投标报价单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 费用项目 | 报价（含税，可普票） | 备注 |
| 1 | 现场检测 |  |  |
| 2 | 现场修复 |  |  |
| 3 | 现场清洁 |  |  |
| 4 | 建筑垃圾处置 |  |  |
| 5 | 成果（图纸+报告） |  |  |
| 6 | 汇总 |  |  |

投标单位（盖章）： 年 月 日