重庆西南铝医院消防整改项目

工程监理服务项目比选公告

第一章询比选公告

现就重庆西南铝医院消整改项目比价选聘监理单位提供监理服务公告如下，欢迎有资格单位参加。

一、项目地址

重庆西南铝医院消防整改工程项目位于重庆市九龙坡区西彭镇西华路15号。

二、工程概况

1.工程主要内容：一是室外工程包含：铺设室外消防管网范围13850平方米（为后续其他楼栋消防改造预留接口），在医技中心楼屋顶加装36立方米消防水箱，在篮球场邻近花园建设室外消防水池（成品水箱540立方米）和消防水泵房合计用地360平方米，其中：消防水箱、消防水池容量按设计规范以满足院内最大防火区（住院楼区域）进行设计，这样也可满足其他区域防火要求；二是室内工程包含：对儿科楼肿瘤科楼室内进行建筑消防、消防管线和消防设施改造5000平方米，对临街30平方米门面改建为消防控制室；三是将已建尚未消防验收的中心供应楼和医技中心楼室内消防系统等接入室外消防管网、消防控制室；四是对房屋结构鉴定发现的医技中心楼5处楼板、儿科楼6处墙体存在的薄弱点进行结构加固；五是场平、装饰恢复。

2.建设工期：3个月。、

3.工程费用：资金来源为重庆西南铝医院自筹。

三、比价人资格要求

3.1 比价人应具有独立法人资格,在人员、设备、资金等方面具有相应的实施能力。

3.2 具体资质要求：具备建设部颁发的工程监理综合类资质或者具备建设部颁发的房屋建筑工程监理甲级资质。

3.3 本项目为报建项目，投标人所派总监、专兼、监理员应符合重庆九龙坡区住建委要求，且具备在医院相关的业绩。

3.4 投标人须具有良好的商业信誉，没有被责令停业、暂停投标资格，近三年（2021 年1月1日起至投标截止日），在“信用中国网 ”无严重失信主体名单信息记录。

四、比价文件的获取

1.获取时间：从2024年5月13日09时00分到2024年 5月18日17时00分。

2.获取方式：比价人自行在重庆西南铝医院管网上获取比价文件。

3.提供比价资料：投标人将比选报价函、《营业执照》复印件、单位资质、法定代表人（单位负责人）和委托代理人《身份证》复印件（所提供的复印件均需加盖投标人单位鲜公章），业绩证明、信用证明截图。

拟派总监、专监、监理员的职称和执业证书，个人业绩证明，近3个月在本单位的社保证明。

以上资料，密封后加盖公章。

五、投标文件递交和开标

递交截止时间：2024年5月20日9时00分。逾期送达，或未送达指定地点，或未按比选文件要求密封的参选文件，比选人不予受理。

递交地点：重庆市九龙坡区西彭镇西华路15号重庆西南铝医院门诊楼411房间 总务科，联系人：何予祺 15213481656

开标时间及地点：2024年5月20日北京时间15 ：00 分，投标人参与现场开标（以采购人实际通知为准）。

六、中标

以采购人通知为准。

七、联系方式

比选人：重庆西南铝医院

地  址：重庆市九龙坡区西彭镇西华路15号

联系人：何予祺

联系电话：15213481656

纳税人识别号:125000007562427558

开户行:中国工商银行重庆西彭支行

账号:3100082209024901630

第二章 投标人须知

一、监理服务内容及要求

本次比选内容是重庆西南铝医院消防整改项目工程监理服务，主要内容如下：

1、范围：施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段及缺陷修复期阶段等全过程监理服务。包括“四控制、两管理、一协调”，即投资控制、进度控制、质量控制、安全控制、合同管理、信息管理和现场组织协调，凡涉及工程设计变更、造价的监理文本、批示或批复均须取得委托人同意。

2、监理工作内容:

监理人应按招标人批准的监理规划和监理细则开展监理工作，包括但不限于：

（1）协助招标人编写开工报告；审查承建商各项施工准备工作，经院方批准后，负责向承包人下达开工通知书；

（2）督促承包人施工管理制度和质量保证体系的建立、健全与实施；

（3）审查承建商提交的施工组织设计、施工技术方案、施工质量保证措施、安全文明施工措施并督促实施；

（4）编制进度目标控制计划、审查承包商编制的网络进度计划，经院方批准后组织实施；

（5）协助院方组织设计交底，图纸会审，审查设计变更；

（6）根据施工合同约定，审核承包商提出的分包工程项目及选择分包的单位；

（7）编制投资目标控制计划，审核承包商的已完工程及月进度报表，监理人签署工程中期付款凭证，经招标人批准后支付；

（8）设计变更经设计单位审核、院方批准后，由监理人发出施工工程变更令；

（9）审查工程使用的原材料、半成品、成品、构配件和设备的实物质量和资料，并按规定进行检测，对有疑问的必须进行测试；

（10）监督承包商严格按国家有关技术规范、标准和设计文件施工；

（11）编制质量目标控制计划，对工程的重要部位督促承包人实施预控措施；

（12）与院方现场代表共同对隐蔽工程进行复验签证，主持工程质量事故的分析及处理；

（13）对工程承发包合同的履行实施管理，公正处理合同纠纷和索赔事宜；

（14）编制监理工作月报、监理工作总结，报招标人和有关主管部门；

（15）督促承建商按合同规定及要求整理施工技术档案资料；认真审核竣工图纸和其他技术文件资料；

（16）组织对工程初验，参与工程竣工验收；

（17）工程完工交验合格后，经院方批准，向承包人签发交工验收证书，参与工程竣工后的缺陷责任期的监理及签发工程缺陷责任终止证书；

（18）审查承包人的竣工结算和最终付款申请，经院方批准后，向承包人发出最终支付证书。

（19）中标的监理单位应根据院方的要求，选派一定数量的建筑、结构、水电、暖通等专业技术人员，协同业主参与工程的前期工作，并审核施工图纸。

二、竞标人资质、能力、业绩

1.具有独立法人资格，具备建设部颁发的工程监理综合类资质或者具备建设部颁发的房屋建筑工程监理甲级资质。提供资质证书复印件加盖企业公章（鲜章）。

2.参与该工程投标活动前一年内，在经营活动中无违法、违规记录。

3.竞标人主要业务范围在重庆。

4.业绩要求：

投标人2018年1月至今（以竣工时间为准）具有至少1个（1万平方米）以上的公共建筑项目建设监理服务业绩，投标人需提供盖鲜章的监理合同，否则视为无效投标。

5.对总监理工程师要求

(1)拟派往本项目的总监理工程师必须具有工程类相关专业高级技术职称，具有建设部颁发的监理工程师执业资格证书，并在本单位注册，有担任总监的业绩和较高技术管理水平，熟知工程建设的政策、法规和设计、施工规范标准。

(2)2018年至今具有已完工的公共建筑项目建设（单个合同建筑面积1万平方及以上）担任总监理工程师的监理业绩。

提供国家注册监理工程师注册证书、职称证复印件、身份证复印件加盖企业公章（鲜章），业绩证明材料提供监理合同，竣工验收报告或竣工验收意见书复印件加盖公章或业主证明复印件加盖企业公章（鲜章）。

6.专业监理工程师、监理员资格要求

投标人须自行承诺中标后在签订合同之前，按照建设行政主管部门的要求组建项目监理部，配置项目专业监理工程师，出具任命文件。任命文件应当明确专业监理工程师、监理员的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知建设单位。专业监理工程师、监理员应持有建设行政主管部门要求的证书，并提供投标人为其缴纳的养老保险证明材料。中标后不能满足该要求的，招标人可取消其中标资格；签订合同后不满足该要求的， 按合同相关条款处罚并上报行政主管部门；给招标人造成损失的，投标人依法承担赔偿责任或违约责任。未提供上述承诺或承诺内容不符合要求的，由评标委员会作否决投标处理。

三、报价说明

1.依据国家发改委、建设部关于印发《建设工程与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格【2007】670号）。

2.本次比选报价最高限价6万元，高于本限价的投标文件均作废标处理。

四、监理费的付款方式结算

工程开工后10日内支付合同金额的40%；竣工验收合格后支付合同结算尾款金额。该项目从监理机构进场（或第一次工地例会)开始计算；到本工程竣工验收为止监理费服务期为3个月。非投标人原因施工工期超过3个月，则按实际延长天数与合同工期同比例结算延期监理服务费。

五、标书内容：

1.竞争性比选报价函

2.法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书

3.诚信声明

4.有效的资质证明、营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一）及相关资质证书的复印件（盖鲜章）

5.业绩证明、信用证明截图以及满足本次竞争性比选相关要求的承诺。

6.拟派总监的职称和执业证书，个人业绩证明，近3个月在本单位的社保证明。

注：上述资料均应加盖竞标人公章。

六、竞标文件的编制及竞递

竞标文件除按要求编制，确保竞标文件的真实、正确外，还应打印整理装订成一式三份，由竞标人盖章，法定代表或授权人签字（或盖章），装订密封后加盖竞标人印章，按竞争性比选文件要求的时间和地点送达。

投标人参与现场开标(时间：以采购人通知为准)。

七、其他要求：

1.竞争性比选询价文件是合同不可分割的部分，竞标人一旦参与竞标，即被认为接受本竞争性比选询价文件中所有条件和规定（包括合同内容，见附件）。

2.无论竞争性比选结果如何，竞标人自行承担参加竞标有关的全部费用。

八、评标办法：

1. 评标程序

评标程序分两个阶段进行。①资格评审；②商务评审。

2.评标方法

本次比价采购的评标方法，总体上采取最低投标价法（最低投标价法，是指对满足比价采购文件实质性要求的投标文件，按照投标报价由低到高顺序推荐中标候选人的评标方法。）

3. 中标结果通知

采购人仅通知中标单位，自开标之日起3个工作日后投标人可联系本比价采购文件所列联系人查询结果。

2024年5月 13日

附件1:

比选报价函

重庆西南铝医院：

我公司对          竞争性比选文件仔细研究，决定参加该项目的竞争性比选。

1.愿意按照竞争性比选文件中的一切要求：

项目正常3个月工期：按             元(大写人民币：        )，非投标人原因施工工期延长，按        /元日。以上报价均为含税价。

2.我公司现提交的报价文件为：报价文件正本壹份，副本叁份。

3.我公司完全理解和接受贵院竞争性比选文件的一切规定和要求，完全答应比选文件中规定的所有条件。

4.若我公司成为中标单位，我公司将按照最终比选结果签订合同，并按要求完成合同内容，且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

竞标人（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

附件2：

法定代表人身份证明书

（法定代表人姓名）在                     （竞标人名称）任        （职务名称）职务，是__________________（竞标人名称）的法定代表人。

特此证明。

年    月    日

（公章）

附：上述法定代表人住址：

身份证号码：

电    话：

网    址：

邮政编码：

附件3：

法定代表人授权委托书:

竞标项目：_______________

日    期：_______________

致：重庆西南铝医院

_____________________（名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。

_________（法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的竞争性比选、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：            法定代表人签名：

职  务：                    职  务：

公章：

| 法定代表人身份证 正反两面 | 委托代理人身份证 正反两面 |
| --- | --- |

注：法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

附件4：

诚信声明

竞标项目：_______________

日    期：_______________

致：重庆西南铝医院

（名称）郑重声明，我公司具有独立承担民事责任的能力，良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本次竞争性比选活动前三年内无重大违法违纪活动记录，遵守国家现行法律、行政法规等规定。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（公章）

日期：